Helse Stavanger HF

Nye SUS

Notat om prøvelanding på Nye SUS

| 01 | 07.06.2023 | Første versjon | ThiHen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Dato | Tekst | Saksb. | Kontr. | Godkj. |

| Oppdrag/Prosjekt: | Oppdragsgiver: |  |
| --- | --- | --- |
| Nye SUS | Helse Stavanger HF |  |
| Kontrakt.: | Ansvarlig utgiver: |  |
| Byggherre |  |  |
| Dokument nr.: |  | Revisjon: 01 |
| Dokument Tittel: Notat om prøvelanding på Nye SUS |  | Dato: 07.06.2023 |

Innholdsfortegnelse

1.	Formål	3

2.	Ansvar og myndighet	3

3.	Tidsplan	3

4.	Beskrivelse	4

4.1	Sikkerhetssone	4

4.2	Trafikkvakter og observatører	5

4.3	Brief av trafikkvakter og observatører før øvelsen	5

4.4	Nye SUS Vakt	5

4.5	Varslingsliste	6

4.6	Kart over prøvelanding	7

4.7	Posisjoner ved prøvelanding	8

Formål

Dette notatet skal sikre at prøvelandingen med AW-101 (SAR Queen) gjøres med så lav risiko som mulig basert på tiltaksplan i utført risikoanalyse og aksjonsliste fra byggherre (BH).

Ansvar og myndighet

Prosjektdirektør på Nye SUS er øverste ansvarlig for prøvelandingen.

Tidsplan

| Klokkeslett | Hendelse | Ansvarlig/Medvirkende |
| --- | --- | --- |
| 07:00 | Siste rydderunde | Navn N |
| 08:00 | Befaring av ryddighet | Navn N / Navn N |
| 09:00 | Evt. Vannvogn | Navn N |
| 09:00 | Oppstart/praktisk brief for alle involverte observatører og vakter. Møterom: BIM-rom i brakke R5 | Navn N / Navn N |
| 09:15 | Brief av presse, ved vakta | Navn N |
| 09:30 | Avstengning av utganger og innvendige arealer | Navn N |
| 09:30 | Trafikkvakter på plass | Alle |
|  | SAR Queen melder om tidspunkt for landing | Skvadron 330 |
| 09:45 | Alle observatører på plass | Alle |
| 10:00 | SAR Queen lander (landing nr. 1) | Skvadron 330 |
| 10:05 | SAR Queen takeoff | Skvadron 330 |
| 10:15 | SAR Queen lander (landing nr. 2) | Skvadron 330 |
| 10:20 | SAR Queen takeoff | Skvadron 330 |
| 10:25 | Øvelsen ferdig |  |
|  | Pressetreff på helipad | Navn N |
| 10:30 | Evaluering: BIM-rom i brakke R5 | Navn N / Alle observatører |

Beskrivelse

SAR Queen skal gjennomføre to landinger, med kort mellomrom.

Utganger og passasjer inn mot sikkerhetssonen vil bli avsperret under prøvelandingen.

I kort tid før landing (ca. 4-5 min) til like etter takeoff, vil gang-, ride- og sykkelsti langs motorveien bli avstengt for gjennomgående trafikk.

Det skal ikke foregå kjerneboring e.l. i bygg 21. I tillegg vil 2., 3. og 4. etasje i bygg 21 bli avsperret fordi det skal utføres støy- og vibrasjonsmålinger i 3. etasje.

COWI har utarbeidet en ROS-Analyse ifm. prøvelandingen: PRØVELANDING AW101 NYE STAVANGER UNIVERSITETSSYKEHUS ULLANDHAUG

Sikkerhetssone

Figur 1 Sikkerhetssone

Trafikkvakter og observatører

De fleste trafikkvakter og observatører må være klar over at de står innenfor sikkerhetssonen for helikopteret og må derfor være observante da dette medfører en risiko.

- Beskrivelse/Ansvarsområde for hver posisjon fremgår av Tabell 1 Posisjoner ved prøvelanding

- Vi følger prosjektets standard rutiner for varsling på byggeplassen ved hendelser.

  - Dersom noe skjer, kontaktes Nye SUS vakta, tlf. 917 18 867.

  - Vakta håndterer situasjonen og innringer blir værende på sin post.

- Alle posisjoner (inkl. trafikkvakter) får utdelt observasjonsskjema

- Posisjoner er vist på Figur 2 Kart over prøvelanding.

- Trafikkvaktene skal sperre og påse at det ikke er noen innenfor sikkerhetssone under landing/take-off

- Trafikkvaktene vil få sms fra koordinator når avsperringen skal etableres.

  - Avsperringene kan fjernes etter takeoff når helikopteret er utenfor sikkerhetssonen.

- Alle observatører bes også holde utkikk etter uautorisert droneaktivitet i nærhet av helikopter og landing.

- Det er kun Prosjektdirektør og kommunikasjonsansv. som kan uttale seg til pressen.

- Alle som skal ha en post utenfor byggegjerdet må passere byggegjerdet ved posisjon 22, nord for helipaden.

- Observatører med vindmålere vil få utdelt vindmålerne dagen før prøvelandingen samtidig med en opplæring i bruk.

Observasjonsskjema

Observasjonsskjema kan fylles ut digitalt, eller via utlevert papirkopi.

Dersom dere ønsker å bruke digitalt skjema på mobilen, så test ut at dere får tilgang på dette på forhånd.

URL til digitalt observasjonsskjema: https://forms.gle/TAES85KWsoifzkKN8

Brief av trafikkvakter og observatører før øvelsen

- Navn Navnesen (NAWSARH) gjennomgår selve øvelsen

  - om landingen og forventede vindforhold

  - hvordan observasjonene foregår

  - vindmåling og bruk av røyk

- Navn Navnesen (BH) gjennomgår ansvaret for de forskjellige posisjonene

  - trafikkvaktenes oppgave

- Navn Navnesen (HMS) gjentar rutiner for HMS

Nye SUS Vakt

- Håndtere situasjoner som evt. oppstår ifm. øvelsen på samme måte som andre hendelser på byggeplass

- Kan kontakte sikkerhetsrådgiver dersom nødvendig.

Varslingsliste

AMK			113

Politi			112

Brann			110

Nye SUS Vakt		917 18 867

Kart over prøvelanding

Figur 2 Kart over prøvelanding

Posisjoner ved prøvelanding

Tabell 1 Posisjoner ved prøvelanding

| Nr | Kategori | Plassering/ansvar | Navn | Rolle | Tlf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Trafikkvakt og observatør | Gangvei v/bygg 11, samt Rigg 7 | Navn Navnesen | BL |  |
| 02 | Trafikkvakt og observatør | Gangsti Nord | Navn Navnesen | LARK |  |
| 03 | Trafikkvakt og observatør | Sykkelstamvei Nord, sammen med vegvesenet | Navn Navnesen | BL |  |
| 04 | Trafikkvakt og observatør | Mellom bygg 11 og 21 v/dør til bygg 11 | Navn Navnesen | BL |  |
| 05 |  | Utgått | Navn Navnesen |  |  |
| 06 | Vindmåling | Ved hjørne av bygg 11 | Navn Navnesen | BL |  |
| 07 | Vindmåling | På helipad. Sammen med besøkende fra NLA. Bistår evt med Røyksimulering | Navn Navnesen | BL |  |
| 08 | Observatør | Gang- og ridesti | Navn Navnesen | LARK |  |
| 09 | Observatør | Sykkelstamvei, syklende. Sammen med vegvesenet | Navn Navnesen | BL |  |
| 10 | Vindmåling | Under helipad ved gartnergarasje | Navn Navnesen | BL |  |
| 11 | Vindmåling og trafikkvakt | Utsatt sted ved akuttmottak, samt hindre utgang fra bygg 21 | Navn Navnesen | BL |  |
| 12 | Trafikkvakt og observatør | Internt i Bygg 21 pga støymåling | Navn Navnesen | BL |  |
| 13 | Trafikkvakt og observatør | Internt i Bygg 21 pga støymåling. Ansvarlig for å vise akustiker til/fra romnr: 21.03AN221 som skal støy- og vibrasjonsmåles | Navn Navnesen | BL |  |
| 14 | Støymåling | Nyfødtintensiv, romnr: 21.03AN221 | Navn Navnesen | PG |  |
| 15 | Vibrasjonsmåling | Nyfødtintensiv, romnr: 21.03AN221 | Navn Navnesen | PG |  |
| 16 | Trafikkvakt og observatør | Varegård. Sikre at ingen kommer ut i varegård fra bygg 21 og 22 | Navn Navnesen | BL |  |
| 17 | Trafikkvakt og observatør | Internt publikum og hindre inngang til varegård | Navn Navnesen | BL |  |
| 18 | Trafikkvakt og observatør | Akuttvei | Navn Navnesen | ARK |  |
| 19 | Trafikkvakt og observatør | Gang- og ridesti Sør. | Navn Navnesen | LARK |  |
| 20 | Trafikkvakt og observatør | Sykkelstamvei Sør, sammen med vegvesenet | Navn Navnesen | BL |  |
| 21 | Observatør | Leskur langs gangvei | Navn Navnesen | LARK |  |
| 22 | Trafikkvakt og observatør | Ansvar for publikum Nord og å slippe personell fra øvelsen og presse gjennom byggegjerdet | Navn Navnesen | HMS |  |
| 23 | Trafikkvakt og observatør | Ansvar for publikum Sør. Sette opp plastikksperrebånd mellom gjerde i vest og publikumsområdet (HMS skaffer bånd) | Navn Navnesen | BH |  |
| 24 | Trafikkvakt presse | Ansvar for at pressen oppholder seg på sykkelstien. | Navn Navnesen | BH |  |
| 25 | Vindmåling | Sykkelstamvei, følger pressen t/r vakta, pressesonen og pressetreff på heilpad etter øvelsen. | Navn Navnesen | BL |  |
| 26 | Observatør+ | Sammen med ENT for K7703, et sted i plantefeltet | Navn Navnesen | BL |  |
| 27 | Trafikkvakt og observatør | Ridesti Nord | Navn Navnesen | BH |  |
| 28 | Vindmåling med røyk | Flere personer fra universitet i Tromsø vil bruke røyk for å se vindbevegelser, samt utføre vindmåling. | Navn Navnesen | UiT |  |
| 29 | Trafikkvakt | Ingen forlater Bygg 23 under landingen | Navn Navnesen | BL |  |
| 30 | Trafikkvakt | Følger kamerateam | Navn Navnesen | BH |  |
| 31 | Trafikkvakt | Følger fotograf SUS | Navn Navnesen | HMS |  |
|  |  |  | Navn Navnesen |  |  |
|  | Reserve NLA | Ansvar for NLA-personell dersom de kommer flere enn et par stk (bistår pos. 07) | Navn Navnesen | BL |  |
|  | Reserve | Ved forfall på en post | Navn Navnesen | BH |  |
| xx | Sikkerhetsrådgiver |  |  | NAWSARH |  |
| xx | Koordinator for prøvelanding |  |  | BH |  |